Перерасчёт суммы неустойки Истца совместно с Ответчиком от 26.07.2023 г.:

| Цена Договора (руб.) | Период просрочки | Ставка | Формула | Неустойка (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | по | дней |  |  |  |
| 2180400 | 01.07.2021 | 28.03.2022 (вместо 06.06.2022) | 271 (вместо 341) | 5,5 % | 2180400 х 1/150 х 0,055 х 271 | 216659,08 (вместо 272622,68) |

Исключен период просрочки (постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 479):

- с 29.03.2022 по 07.06.2022.