Уточнённый расчёт цены иска (неустойки) от 15.09.2023 г.:

| Цена Договора (руб.) | Период просрочки | Ставка ЦБ на 30.06.2021 | Формула | Неустойка (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | по | дней |  |  |  |
| 3387200 | 01.07.2021 | 06.06.2022 | 341 | 5,5 % | 3387200 х 1/150 х 0,055 х 341 | 423512,90 |

Дата составления: 15.09.2023 г.

Хаматгалеев Э. Р.